新华区既有建筑节能改造项目

外墙保温及装饰工程三标段

招 标 文 件

招标人：河北建工集团有限责任公司

2019年11月13日

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、重要合同条款

五、投标文件格式

六、投标报价

一、招标公告

新华区既有建筑节能改造项目外墙保温及装饰工程三标段

招标公告

河北建工集团有限责任公司现对新华区既有建筑节能改造项目外墙保温及装饰工程三标段进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。

1、工程概况： 石家庄市新华区方达小区（1-5#楼）、东方航空宿舍（1-12#楼）、东三庄（4-12#、14-19#），3个小区，32栋住宅楼，总建筑面积约11.85万㎡，外墙保温及装饰工程量约7.11万㎡。

2、项目地点：石家庄市新华区。

3、招标范围：外墙面基层处理、粘贴保温板、FTC砂浆、刷涂料、更换外窗防盗网、更换雨水管、安装空调百叶等。

4、标段划分：一个标段。

5、计划工期：满足招标人施工节点要求，工期约60天。

6、质量标准：合格。

7、承包方式：包工包料。

8、投标单位资格要求

（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；

（2）投标人具有建筑装饰装修工程施工贰级及以上资质，并年检合格；

（3）投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

（4）投标人具有良好的商业信誉，有相关类似工程的施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。

9、投标方式

本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com投标人需登录中采网招标平台按网站要求进行注册，注册时可咨询网站技术负责人。

10、报名时间及领取招标文件

报名截止时间： 2019年11月19日17：30时。

各投标单位经资格审查合格后进行注册，然后向项目部索取招标文件。

11、联系人及电话

项目联系人：贾贺楠，电话13784317212

网站技术负责人：沈锋，电话18330199222

招标监督小组成员：辛超，电话18003115343

何健，电话18132669769

集团纪检监察部监督人员： 焦玉民 ，电话18631165413

河北建工集团有限责任公司

2019年11月13日

二、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 新华区既有建筑节能改造项目外墙保温及装饰工程三标段 |
| 2 | 工程地点 | 石家庄市新华区 |
| 3 | 工程概况 | 石家庄市新华区方达小区（1-5#楼）、东方航空宿舍（1-12#楼）、东三庄（4-12#、14-19#），3个小区，32栋住宅楼，总建筑面积约11.85万㎡，外墙保温及装饰工程量约7.11万㎡ |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 外墙面基层处理、粘贴保温板、FTC砂浆、刷涂料、更换外窗防盗网、更换雨水管、安装空调百叶等。 |
| 7 | 工期要求 | 总工期约60日历天，重要节点工期必须满足招标人要求。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 1、投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照； 2、投标人具有建筑装饰装修工程贰级及以上资质，并年检合格； 3、投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 4、投标人具有良好的商业信誉，有相关类似工程的施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。 |
| 9 | 踏勘现场 | 自行组织 |
| 10 | 报价方式 | 按招标人提供的工程量清单报价 |
| 11 | 计价及结算依据 | 工程量清单项目计量规范（2013-河北） |
| 12 | 投标限价 | 1180万 |
| 13 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 1、投标保证金形式：电汇、网银转账。 2、投标保证金金额：人民币10000.00元（大写：壹万元整） 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 15 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com |
| 16 | 网上开标 时间 | 开标时间: 2019年11月20日上午10时30分 |
| 17 | 谈判时间 | 谈判时间：2019年11月21日上午10时30分 |
| 18 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，低于5家延长报名时间。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。 第一轮不淘汰，第二轮保留70%*报价家数(小数向上取整)，第三轮保留3家进入议标阶段。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件3份，商务报价部分按网上竞标结果填写；并携带尺寸为600*1200mm的热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（D型）样品一块。谈判地点：石家庄市新华区筑凯大厦16楼会议室。 |
| 19 | 评标委员会组成 | 工程部部长（或副部长）、技术部部长（或副部长）、预算部部长（或副部长）、分公司经理、项目经理必须担任评委，其他评委由项目部组织。 |
| 20 | 确定 中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 21 | 履约担保 | 履约保证金：无 |
| 22 | 中标 服务费 | 中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。 |
| 23 | 招标人联系方法 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 联 系 人：贾贺楠13784317212 招标监督小组成员：辛超18003115343 何健18132669769 |
| 24 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：河北建工物流有限公司电子商务招标平台 联系人：沈锋18330199222 |
| 25 | 集团纪检监察部监督人员 | 联系人：焦玉民 联系电话18631165413 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求

3.1本招标工程质量要求详见投标须知前附表。

4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。

5、发标及踏勘现场

5.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可在领取招标文件的同时到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

11.2 投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1投标函；

11.2.2法定代表人身份证明文件；

11.2.3法定代表人授权委托书；

11.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

11.2.5营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件

11.3 商务部分主要包括下列内容：

11.3.1封面；

11.3.2投标报价表；

11.4 技术部分主要包括下列内容：

无

12、 投标报价及投标最高限价

12.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。

12.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

12.3本工程所需的所有材料投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

12.4投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备，自主报价。

12.5投标报价所包含的内容明确如下：

12.5.1报价依据：以工程图纸和技术要求作为投标依据。投标人计算时应结合工程具体情况和企业现状，计算出企业报价，但不得低于工程成本价。

12.5.2除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

12.5.3投标人应按照招标文件规定的格式进行报价，报价中所报的综合单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、安全、技术措施费、风险费、管理费、利润、税金以及甲供材料卸车等所有费用。

12.5.4投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

12.5.5投标人应充分考虑施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，今后不作调整。

13、投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

14.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效 。

15、投标保证金

15.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。中标人的投标保证金自动转为履约保证金。

15.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

15.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

(五) 开  标

16、开标

16.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

16.2 开标程序：

16.2.1网上竞价阶段：

经过河北建工物流公司注册并投标的单位应按规定的时间及要求上传投标文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。

16.2.2谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供3份装订好的纸质版投标文件。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价部分按照最终的竞价结果填写。

(六) 评  标

17、评标

17.1评标的依据

招标文件和投标文件。

17.2评标原则

评标将按照公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

17.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

27、中标通知

27.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

27.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

28、签订合同

28.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

28.2拒签合同

28.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

28.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

- 重 要 合 同 条 款

建设工程外墙保温及装饰工程施工分包合同

重要部分条款

发包人（甲方）：河北建工集团有限责任公司

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程分包事项协商一致，订立本合同以资双方共同遵守。

1、工程概况及承包范围

工程名称：新华区既有建筑节能改造项目外墙保温及装饰工程三标段

工程地点：石家庄市新华区

工程概况：石家庄市新华区方达小区（1-5#楼）、东方航空宿舍（1-12#楼）、东三庄（4-12#、14-19#），3个小区，32栋住宅楼，总建筑面积约11.85万㎡，外墙保温及装饰工程量约7.11万㎡

承包方式：包工包料

根据设计图纸、国家及地方相关规范、规定，和甲方的技术交底、包施工、包所有施工用主材及所有辅材、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方式承包。材料装卸、运输全由乙方负责，费用由乙方负担，并承担所有运输、装卸费用。

- 工程工期

计划开工日期：2020年03月01日，竣工日期： 2020年04月29日；工期：60日历天。具体开工时间以发包人书面通知为准，施工节点由发包人制定，承包人必须满足发包人施工节点要求。承包人应做好提前开工的准备，如计划开工日期提前，承包人应及时进场。

乙方应按甲方提供的施工进度计划或单项工程工期书面通知为准安排施工，配足必要的施工人员及工具，不得因为工具、人力不足而影响工期。若工期达不到进度安排要求时，乙方应及时采取措施：如加班、加点、加人员，否则甲方有权单方面组织人力、物力进行施工，其单价按本合同单价的贰倍从乙方施工完成量中扣除；若乙方工期严重滞后（即施工进度与计划进度差距2天以上的）甲方有权单方解除本合同，乙方在两天内无条件退场，甲方有权不支付乙方剩余工程款。

工程完工日以该工程验收合格之日为准，若部分工程预验达不到质量要求标准，乙方需无条件返修直至达到本合同要求标准，其费用和工期延误的责任及费用由乙方自行承担。

乙方若无法在以上约定的期限内完工，乙方每延误工期壹天向甲方支付3000元的违约金，乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除；若由甲方原因造成的工程延期，乙方必须在发生后三日内报送甲方签证认可，方可延期且不予扣款。

- 工程质量及验收

3.1质量要求：

（1）保温材料的品种、规格、质量应符合设计要求。

（2）保温层厚度均匀，构造做法应符合设计要求。

（3）保温层与墙体以及各构造层之间应粘结牢固，无脱层、空鼓、裂缝，面层无粉化、爆灰、起皮等现象。

（4）抗裂砂浆无漏灰，网格布均匀压入抗裂砂浆，无漏贴，搭接和特殊部位加强符合设计要求。

（5）表面洁净、接槎平整，无明显抹纹，线角顺直清晰。

（6）门窗口、孔洞、槽、盒的位置和尺寸正确，表面整齐洁净，管道后抹灰平整。

3.2验收标准：

墙体表面光洁平整、无修补痕迹、无接茬、观感好。

阴阳角垂直方正、符合质量规定要求。立面及表面允许偏差应符合相关规定。

整体墙表面无空鼓、无裂缝、无斑点、色泽均匀。

4、工程技术要求

严格按照图纸、规范、标准要求施工。

每道工序完成后，用2m平板靠尺检查各方向的，用线坠尺检查，标准为垂直与夹带度偏差不大于3mm。

保温层的厚度偏差用针刺法检查，测定保温板实际厚度是否符合设计要求。随机，每100㎡抽查点，若该点不符合设计要求，则增加点为每30㎡设一点，并做好记录，待作，评定质量。

施工操作中的质量控制检查，由组织进行，应控制施工质量的全过程，重点控制工序的质量，合格后方可进行下道工序施工。

5、工程材料

（1）外墙保温材料采用热固复合聚苯乙烯板（D型）耐火等级B1级，厚度暂定80mm ，价格暂定500元/m³，进场后认质认价。

（2）保温砂浆采用FTC保温砂浆，厚度暂定20mm 。

（3）防火隔离带采用水泥发泡板。

（4）新安装排水管采用内径110mm UPVC管，壁厚3.2mm，距地2000mm内改为镀锌钢管，雨水管品牌选择范围：联塑、伟星、星洁、中财,投标单位可在以上品牌中选其一用于本项目。

（5）新安装外窗防盗网采用不锈钢防盗网，规格采用25mm方管加20mm圆管，壁厚1mm。

（6）新安装空调外机百叶窗为：铝合金百叶窗做顶部封闭。

（7）外墙涂料材料由发包方提供，涂料暂估价为20元/KG，现场施工时根据承包方领用量扣除材料费用。

并积极响应《关于进一步加强建筑工程使用保温材料质量监管的通知》进一步提高认识，坚决杜绝“非标”真空绝热板等不合格建筑保温材料用于建筑工程，确保工程建设质量，高度重视建筑保温材料质量管理工作，建立健全质量保证体系，全程管控，责任到人，坚决杜绝不合格建筑保温材料流入施工现场。

强化进场验收，严格落实参建各方主体质量责任，进一步加强监管，确保建筑保温材料质量。材料进场后的堆放需符合发包人要求。

6、合同价款的支付和结算

6.1结算资料：

6.1.1发包人向承包人提供工程施工图，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

6.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书。发包人下达的施工任务书，从质量、安全、材料、进度、文明施工、现场配合度6个方面对承包人进行百分考核。

6.1.3有效的工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

6.2合同价款的结算：

6.2.1工程款每月结算，发包人根据承包人当月完成工作量和百分考核后的任务书，出具工程量结算单。

6.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的结算资料，发包人在收到结算资料后进行核实，并办理分包工程结算手续。

6.3合同价款的支付：

承包人承包范围内所有工程，经建设单位、监理单位验收合格后，每月支付给承包人已完合格工程量的50%；发包人承包范围内的工程全部竣工验收合格后，支付给承包人结算总价的70%，剩余30%两年后无息付清。

每次付款前，承包人必须提供符合发包人要求的专业分包工程的增值税发票（税率为含税价的9%）及收据。

保温板材的材料损耗已包含在单价中，结算时工程量按实际铺贴面积计算；外墙涂料材料由发包方提供，涂料暂估价为20元/KG，结算时根据承包方领用量扣除材料费用。

6.4本合同签订前发包人视作承包人对本工程的全部情况已充分了解，合同履行中如因业主原因造成款项不能及时支付的，发包人不承担任何违约或赔偿责任，承包人也不得因此要求发包人承担违约或赔偿责任，双方应联合向业主催讨、索赔。

6.5在支付该进度款以前，承包人必须满足以下要求，否则发包人拒绝支付进度款：发包人对所申报完成量的实物质量、安全防护以及文明施工等进行全面检查，必须对质量缺陷整改完毕，垃圾清理干净，标高、轴线标识、质量检查数据均完备清楚，安全防护设施搭设完毕并符合规范及发包人要求；如承包人对上述某项工作在发包人要求后经过三次处理仍不能达到要求，则发包人有权安排其他施工单位执行此项工作，由此所发生的一切费用由承包人负责。

7、生产现场人员管理

承包方工程现场全体工作人员必须每天准时出勤，工人统一穿着荧光绿色马甲，采购人脸识别考勤设备，项目部每月按照人员考勤情况支付人工费，不提供考勤表的不支付工程款，因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从；工人住宿问题承包方自行解决，发包方不提供工人宿舍。

承包方工程现场全体工作人员应遵守法律、法规；遵守发包方的现场规定，由于自身原因违规违纪者承包方自行承担一切后果，发包方概不负责。

- 其他事项说明

承包方应负责与施工现场小区居委会及居民的协商协调工作（例如：施工告知通知、请求挪车等），做到每日有专人与居委会及居民代表充分沟通协商，解决好施工时期与居委会及居民间的各种问题。

五、投标文件格式

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

五、投标保证金缴纳证明复印件

六、投标报价

一、投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

四、投标人营业执照、资质证书、

安全生产许可证等证件复印件

五、投标保证金缴纳证明复印件或扫描件

六、投 标 报 价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                                                                                                     （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

# 投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方达小区 外墙保温及装饰工程 | 元 |  |
| 2 | 东方航空宿舍 外墙保温及装饰工程 | 元 |  |
| 3 | 东三庄小区 外墙保温及装饰工程 | 元 |  |
| 4 | 投标总价 | （大写） （￥ 元） |

投标报价说明:

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.本报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、甲供材料卸车费、完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用以及采用固定价格的工程所测算的风险金等费用。

3.本工程报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

4.合计的金额数目必须与投标总价相符。

投标人：                                （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

时间：       年       月       日

方达小区外墙保温及装饰工程工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙面基层处理： 包括但不限于墙面灰尘、植物、线缆、原有涂料的清除，以及抹灰脱落部位的修补等工作。 | ㎡ | 15420 |  |  |
| 2 | 粘贴保温板： 包括粘贴保温板、网格布、抗裂砂浆等施工内容。（材料损耗包含在单价中） | ㎡ | 7710 |  |  |
|  | 保温板材料 | m³ | 617 |  |  |
| 3 | FTC砂浆： 包括FTC砂浆、网格布、抗裂砂浆等施工内容。 | ㎡ | 7710 |  |  |
| 4 | 刷涂料： 包括刮腻子、刷涂料等施工内容，其中外墙涂料为甲供材。 | ㎡ | 15420 |  |  |
| 5 | 更换外窗防盗网： 包括原有防盗网的拆除，采购、安装不锈钢管防盗网。 | ㎡ | 540 |  |  |
| 6 | 更换雨水管： 包括原有雨水管的拆除，采购、安装UPVC雨水管、雨水口、雨水斗。 | m | 600 |  |  |
| 7 | 安装空调百叶： 空调室外机处采购、安装装饰百叶。 | ㎡ | 720 |  |  |
| 8 | 吊篮或脚手架措施费： 投标方自行勘察现场，自行选用吊篮或脚手架方案。 | ㎡ | 15420 |  |  |
| 投标总价 | 元 |  |

东方航空宿舍外墙保温及装饰工程工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙面基层处理： 包括但不限于墙面灰尘、植物、线缆、原有涂料的清除，以及抹灰脱落部位的修补等工作。 | ㎡ | 22080 |  |  |
| 2 | 粘贴保温板： 包括粘贴保温板、网格布、抗裂砂浆等施工内容。（材料损耗包含在单价中） | ㎡ | 11040 |  |  |
|  | 保温板材料 | m³ | 884 |  |  |
| 3 | FTC砂浆： 包括FTC砂浆、网格布、抗裂砂浆等施工内容。 | ㎡ | 11040 |  |  |
| 4 | 刷涂料： 包括刮腻子、刷涂料等施工内容，其中外墙涂料为甲供材。 | ㎡ | 22080 |  |  |
| 5 | 更换外窗防盗网： 包括原有防盗网的拆除，采购、安装不锈钢管防盗网。 | ㎡ | 1300 |  |  |
| 6 | 更换雨水管： 包括原有雨水管的拆除，采购、安装UPVC雨水管、雨水口、雨水斗。 | m | 1440 |  |  |
| 7 | 安装空调百叶： 空调室外机处采购、安装装饰百叶。 | ㎡ | 1730 |  |  |
| 8 | 吊篮或脚手架措施费： 投标方自行勘察现场，自行选用吊篮或脚手架方案。 | ㎡ | 22080 |  |  |
| 投标总价 | 元 |  |

东三庄小区外墙保温及装饰工程工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙面基层处理： 包括但不限于墙面灰尘、植物、线缆、原有涂料的清除，以及抹灰脱落部位的修补等工作。 | ㎡ | 33600 |  |  |
| 2 | 粘贴保温板： 包括粘贴保温板、网格布、抗裂砂浆等施工内容。（材料损耗包含在单价中） | ㎡ | 16800 |  |  |
|  | 保温板材料 | m³ | 1344 |  |  |
| 3 | FTC砂浆： 包括FTC砂浆、网格布、抗裂砂浆等施工内容。 | ㎡ | 16800 |  |  |
| 4 | 刷涂料： 包括刮腻子、刷涂料等施工内容，其中外墙涂料为甲供材。 | ㎡ | 33600 |  |  |
| 5 | 更换外窗防盗网： 包括原有防盗网的拆除，采购、安装不锈钢管防盗网。 | ㎡ | 1620 |  |  |
| 6 | 更换雨水管： 包括原有雨水管的拆除，采购、安装UPVC雨水管、雨水口、雨水斗。 | m | 1800 |  |  |
| 7 | 安装空调百叶： 空调室外机处采购、安装装饰百叶。 | ㎡ | 2160 |  |  |
| 8 | 吊篮或脚手架措施费： 投标方自行勘察现场，自行选用吊篮或脚手架方案。 | ㎡ | 33600 |  |  |
| 投标总价 | 元 |  |