石家庄市中央商务区北区地下公共空间

基坑支护工程

劳务分包

招  标  文  件

招   标  人：河北建工集团有限责任公司

2019年05月

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

一、招标公告

石家庄市中央商务区北区地下公共空间基坑支护工程

劳务分包招标公告

河北建工集团有限责任公司现对石家庄市中央商务区北区地下公共空间基坑支护工程劳务分包进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标，现将有关招标事项公告如下：

1、工程概况：本工程拟用土钉墙支护+钻孔灌注桩+锚索支护的方案实施基坑支护，开槽时给土建施工留600mm左右的作业面。①冠梁施工（人工费及辅材）：支模（含模板、方木）、开挖、清理桩头、钢筋加工、制作、安装、绑扎、浇筑混凝土、养护、不含钢筋和混凝土，含辅材，工作量约432 m³（以实际为准）；②锚索施工：成孔、制作、安装、注浆（含二次劈裂注浆）、张拉、不含钢绞线、水泥、沙、水电，含辅材，工作量约32400m（以实际为准）；③钢腰梁施工：制作、安装、张拉、不含钢板和工字钢，含辅材，工作量约58.034t（以实际为准）；④护坡桩面层施工：修坡、钢筋网片制作、加工、挂网、喷射混凝土面层，不含钢筋、水泥、沙子、石子、水电，含辅材，工作量约7560㎡（以实际为准）；⑤土钉施工：成孔、制作、安装、注浆，不含钢筋、水泥、沙子，含辅材，工作量约14625m（以实际为准）；⑥土钉混凝土面层施工：修坡、钢筋网片制作、加工、挂网、喷射混凝土面层、不含钢筋、水泥、沙子、石子、水电、含辅材，工作量约3510㎡（以实际为准）。

2、项目地点：石家庄市规划支路以东、星光路以南、解放街以西、北后街以北。

3、招标范围：

本工程为设计图纸范围内的基坑支护工程（土钉墙放坡、冠梁+锚索支护）。

4、标段划分：整体划分为1-2个标段，选择1-2个中标人（标段划分以发包人规定为准，不承诺平均划分标段）。正式施工根据项目实际及基坑开挖情况确定，以通知为准。

5、计划工期：进场时间以招标人通知为准，计划工期暂定45日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

6、承包方式：劳务分包。

7、投标单位资格要求：

（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；具备劳务资质；

（2）具有良好的商业信誉，必须具有施工所必需的人员、专业技术能力。

（3）本次招标不接受联合体投标。

8、报名及资格预审

报名时间： 2019年5月22日9:00-2019年5月26日18：00，期间同时进行资格预审。

报名地点：石家庄市石获南路66号A座办公楼15层。

投标人报名时，需提交以下资格预审资料的原件及加盖投标人公章的复印件一套：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证、营业执照、资质证书等。法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书无需提供复印件。

9、领取招标文件

2019年5月27日报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由招标小组推荐投标人名单至中采网招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。招标文件下载具体时间以通知为准。

平台网址为：http://webbiao.com。

10、投标方式：本工程投标先在中采网招标平台上进行网上报价竞标，先招后议。

11、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

12、联系人及电话

项目联系人：滑哲  13903111530

网站技术负责人：李天阳 13752913309

监督小组成员：

付景坤 13513111188  吴立春 18831108197 王晓锋18603280975

中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部

河北建工集团有限责任公司

2019年5月22日

二、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 石家庄市中央商务区北区地下公共空间基坑支护工程 |
| 2 | 建设地点 | 石家庄市规划支路以东、星光路以南、解放街以西、北后街以北。 |
| 3 | 工程概况 | 本工程拟用土钉墙支护+钻孔灌注桩+锚索支护的方案实施基坑支护，开槽时给土建施工留600mm左右的作业面。土钉墙面积约10000㎡（以实际为准）； |
| 4 | 承包方式 | 劳务分包 |
| 5 | 质量及技术标准 | 质量合格，满足相关标准、规范要求。 |
| 6 | 招标范围 | 本工程为设计图纸范围内（含变更）的基坑支护工程（土钉墙放坡、钻孔灌注桩+锚索支护）。①冠梁施工（人工费及辅材）：支模（含模板、方木）、开挖、清理桩头、钢筋加工、制作、安装、绑扎、浇筑混凝土、养护、不含钢筋和混凝土，含辅材，工作量约432 m³（以实际为准）；②锚索施工：成孔、制作、安装、注浆（含二次劈裂注浆）、张拉、不含钢绞线、水泥、沙、水电，含辅材，工作量约32400m（以实际为准）；③钢腰梁施工：制作、安装、张拉、不含钢板和工字钢，含辅材，工作量约58.034t（以实际为准）；④护坡桩面层施工：修坡、钢筋网片制作、加工、挂网、喷射混凝土面层，不含钢筋、水泥、沙子、石子、水电，含辅材，工作量约7560㎡（以实际为准）；⑤土钉施工：成孔、制作、安装、注浆，不含钢筋、水泥、沙子，含辅材，工作量约14625m（以实际为准）；⑥土钉混凝土面层施工：修坡、钢筋网片制作、加工、挂网、喷射混凝土面层、不含钢筋、水泥、沙子、石子、水电、含辅材，工作量约3510㎡（以实际为准）。 |
| 7 | 计划工期 | 进场时间以招标人通知为准，计划工期暂定45日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | （1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；具备相关劳务资质； （2）具有良好的商业信誉，必须具有基坑支护专业承包所必需的人员、设备、专业技术能力、对外协调能力及资金实力。 （3）本次招标不接受联合体投标。 |
| 9 | 踏勘现场 | 招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘。 |
| 10 | 报价方式 | 详见报价表 |
| 11 | 投标限价 | 无 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 施工要求 | 1、投标人须严格按照施工图纸说明及有关技术文件规定的技术质量要求和招标人要求施工，不得凭经验盲目施工。 2、安全生产、文明施工。禁止发生任何安全事故和质量事故。 3、投标人必须满足招标人施工节点要求，保证施工进度。 |
| 14 | 投标保证金及履约保证金 | 投标保证金 投标保证金形式：电汇、网银转账。 投标保证金金额：人民币 1 万元整（大写：壹万元整） 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还 最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。 履约保证金 1、履约保证金形式：电汇、网银转账。 2、履约保证金金额：人民币 2 万元整（大写：贰万元整） 3、递交时间：确定本次工程中标人选后，由投标人交至指定账户。 4、履约保证金的上交及退还 分包合同签订后3日内，投标人应向招标人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待基坑支护工程中劳务工作完工后，经验收合格一个月后七日内招标人退还投标人履约保证金（无利息）。 |
| 15 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com |
| 16 | 网上开标时间 | 开标时间: 2019年 5 月 27 日10时00分，如有变动，电话通知。 |
| 17 | 谈判时间及地点 | 谈判时间另行通知；谈判地点为石家庄市石获南路66号A座办公楼15层 |
| 18 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应大于5家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。 投标单位大于等于5家，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰1家，第三轮剩余3家进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件正本1份，副本2份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写），A4纸打印，胶装，密封。 |
| 19 | 评标委员会组成 | 评委组成：集团公司评标委员会，总评委人数为单数。 监督人组成：指派3人，负责监督开标谈判过程及对投标人的资质审查工作等。 |
| 20 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 21 | 履约担保 | 中标单位的履约保证金根据合同规定进行返还。 |
| 22 | 投标服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。形式及账户见本表14条：投标保证金。 |
| 23 | 招标人联系方式 | 招标人：河北建工集团有限责任公司 项目联系人：滑哲 13903111530 |
| 24 | 电子商务平台技术支持联系方式 | 招标服务平台：中采网招标平台 网站技术负责人：李天阳 13752913309 |
| 25 | 监督小组及联系方式 | 监督小组部门：河北建工集团建筑设计研究院 联系人： 付景坤 13513111188 吴立春 18831108197 王晓锋18603280975 |
| 26 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：焦玉民 联系电话：0311-87053155 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，国优。

4、技术要求及相关规范：本项目基坑支护工程施工应严格遵循本项目的施工图纸，且符合国家、地区的相应规范要求。

5、健康、安全和环保施工

5.1投标人（即投标中标人）在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行警告和罚款。三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场招标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人造成的一切损失。

5.2投标人（即投标中标人）在施工过程中的机械、车辆必须安装尾气净化装置（由投标人自行承担），环保施工必须达到国家、地方的相关标准和规定，因未达到环保部门或其他相关部门要求而致使招标人遭受罚款的，该罚款由投标人承担。

6、发标及踏勘现场

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、投标费用

7.1 报名费：500（不退还）。投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1 投标文件包括下列内容：

12.1.1投标函；

12.1.2法定代表人身份证明；

12.1.3法定代表人授权委托书；

12.1.4投标保证金缴纳证明复印件；

12.1.5承诺书；

12.1.6投标人相关证件，包括营业执照、同类工程业绩等相关证件复印件；

12.1.7投标报价及报价表；

12.1.8施工计划及拟配备人员表；

12.1.9业绩表及同类业绩合同复印件。

以上内容为必要合格条件，否则按废标处理。

13、 投标报价及投标最高限价

13.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人不得为了入围恶意低于市场价报价。

招标人设置内部控制价，如进入议标的投标人的投标报价高于招标人内部控制价，经议标仍不能调整的，招标人有权按废标处理，剩余家数不满足招标人需求时，招标人有权重新进行招标；进入议标阶段的投标人的报价明显低于市场价的，视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

13.2投标报价及要求：

- 报价依据：施工图纸、现场条件、工期、质量要求以及投标单位自身的经济、技术实力等。投标人可自行现场踏勘，费用自理；

- 报价包含的内容和费用：招标要求和施工要求的全部内容。投标人报价时，须将完成施工任务所需的人工费、材料费（除主材外）、机械工具使用费、措施费、脚手架搭拆费、保险费、政策性文件规定、安全文明施工费、检验试验配合费、企业管理费、规费、利润和税金等所有费用包含在内，最终结算数量以实际完成工程量为准；

- 安全文明及环保施工费用：基坑支护施工期间，场区内所有的卫生清理、保洁、洒水、降尘等其他一切安全文明施工扬尘治理相关工作，现场达到河北省安全文明工地及全国“建设工程项目施工安全生产标准化工地”要求，现场扬尘必须符合河北省施工场地扬尘排放标准（DB13/2934-2019）；

- 自然气候、扬尘治理影响以及相关部门应急管控造成停、窝工的费用；

- 专项方案以及竣工验收资料的编制、整理、报验；

- 充分考虑现场实际情况，负责所需材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌表示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求；

- 投标人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等，工作服和安全帽必须统一从甲方处领用后结算扣除；

- 不可避免的工程间隙时间，必须按照甲方的指令施工，不得凭经验盲目施工；

- 相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括且不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰、材料二次搬运、合理的材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。投标人中标后，现场施工时与当地居民、施工机械所有者和其他社会外界因素发生的一切纠纷由投标人自行解决；

- 投标人的宿舍、床铺由承包人自行承担；施工现场及生活区水电费由承包人自行承担。

- 标段划分以招标人规定为准，不承诺平均划分标段。

14、投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15、投标有效期

15.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

16、投标保证金

16.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

16.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

16.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

16.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

16.5.3投标过程中，存在围标、串标的投标人。

(四) 开  标

17、开标

17.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

17.2 开标程序：

17.2.1网上竞价阶段：

经过中采网招标平台注册并投标的单位应按规定的时间及要求上传投标文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。

17.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一正两副装订好的纸质版投标文件，A4纸打印，胶装，密封。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人公章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由委托代理人签字或盖章。投标文件的密封应加盖投标人的公章。投标报价需与最终的网上竞价一致。谈判阶段法人参加的必须出具法定代表人身份证明及身份证原件，委托代理人参加的必须出具授权委托书及身份证原件。

(五) 评  标

18、评标

18.1评标的依据

招标文件和投标文件。

18.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

18.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、人员及业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（六）中标通知

19、中标通知

19.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后5日内向中标人发出中标通知。

19.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（七）签订合同

20、签订合同

20.1中标人收到中标通知后7日内与招标人签订合同。

20.2拒签合同

20.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

20.2.2 中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

20.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

20.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

五、投标文件格式

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标保证金缴纳证明复印件

五、承诺书

六、投标人营业执照、同类工程业绩等相关证件复印件

七、投标报价及报价表

八、施工计划及拟配备人员表

九、投标人业绩表及同类业绩复印件

（一）投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2019 年  月   日至2019年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（四）投标保证金缴纳证明复印件

（五）承诺书

承诺书

河北建工集团有限责任公司（招标人名称）：

我方在此声明，我方如中标石家庄市中央商务区北区地下公共空间基坑支护工程劳务分包（项目名称）专业分包的 一个  标段（以下简称“本工程”），自愿作出如下承诺：

- 承诺承包范围内所有对外协调及手续办理均由我方负责，如因此类问题给招标人造成不良影响及损失的，均由我方负责，我方自愿接受招标人任何处罚。

- 严格按照招标文件及合同相关规定做好现场的安全文明施工及扬尘治理工作，达到招标人及政府相关部门要求的标准，如不能达到自愿接受相关处罚。

- 承诺现场不发生堵门、打架斗殴等违法不良现象，如有发生招标人有权终止合同，我方自愿放弃承包人资格并接受招标人及相关部门的任何处罚。

- 承诺在招标人要求的期限内办理完毕相关通行手续，如我方不能按承诺办理完成，招标人有权终止合同，我方自愿放弃中标资格并承担经济损失

- 承诺有足够机械满足招标人现场生产进度要求，如不能满足，招标人有权终止合同，我方自愿放弃承包人资格并承担一切经济损失。

- 承诺严格服从招标人现场管理，做到令行禁止，如有发生招标人有权终止合同，我方自愿放弃承包人资格并接受任何处罚。

我方保证上述信息的真实和准确，并自愿承担所引起的一切经济损失及法律后果。

特此承诺。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年         月         日

(六）投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、投标人项目经理相关证件及同类工程业绩等相关证件复印件；

（七）投 标 报 价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：                   （单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

石家庄市中央商务区北区地下公共空间基坑支护

工程劳务分包报价表

投标单位名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 预估工程 数量（以实际为准） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价（含税） | 合价 |  |
| 1 | 冠梁 | 支模（含模板、方木）、开挖、清理桩头、钢筋加工、制作、安装、绑扎、浇注混凝土、养护、不含钢筋、混凝土，含辅材 | m3 | 432.000 |  |  |  |
| 2 | 锚索 | 成孔、制作、安装、注浆（含二次劈裂注浆）、张拉、不含钢绞线、水泥、沙、水电，含辅材 | m | 32400.000 |  |  |  |
| 3 | 钢腰梁 | 制作、安装、张拉、不含钢板、工字钢，含辅材 | t | 58.034 |  |  |  |
| 4 | 护坡桩面层 | 修坡、钢筋网片制作、加工、挂网、喷射混凝土面层、不含钢筋、水泥、沙子、石子、水电，含辅材 | m2 | 7560.000 |  |  |  |
| 5 | 土钉 | 成孔、制作、安装、注浆、不含钢筋、水泥、沙子，含辅材 | m | 14625.000 |  |  |  |
| 6 | 土钉混凝土面层 | 修坡、钢筋网片制作、加工、挂网、喷射混凝土面层、不含钢筋、水泥、沙子、石子、水电，含辅材 | m2 | 3510.000 |  |  |  |
|  | 含税工程造价 |  |  |  |  |  |  |
| 对报价需要说明的问题 |  | 可另附页，没有填无。 |
| 投标人签字确认 |  |

备注：1、招标图纸仅供参考，以最终施工图纸为准；

- 若招标图纸中锚索深度、土钉深度、钢筋钢材型号与最终审定设计图纸不一致，以最终审定设计图纸按计算规则计算；

3、上表所列固定综合单价中包括但不限于分包人完成每一计量单位工程量的人工费、辅助机械费、运输费、装卸费、临时设施费、水电费、施工过程中发生的零工费用、多次进场施工产生的费用、施工过程中可能发生的风险费用、其他项工程取费、规费、管理费、利润，以及一个有经验的劳务分包商应考虑到的一切费用。

（八）施工组织设计及拟配备人员表

注：技术部分包括施工组织设计及组织机构拟配备人员表

各投标单位需在开标前将技术部分单独上传网上招标系统。

（1）施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

投标人自行设计施工组织设计所需要的表格。

（2）项目组织机构拟配备人员情况表

| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 级别 | 专业 | 主要施工经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、后附主要管理人员执业资格证书、岗位证书等资格证书的复印件。

2、项目经理须提供建造师资格证、注册证、安全生产考核合格证书（B类）、职称证、社保证明等资料的原件及复印件。

（九）业绩表及同类业绩复印件

# Text boxes

正本/副本