雄东片区A单元安置房及配套设施项目施工总承包二标段项目商品混凝土

招标文件

招标人: 河北建工集团有限责任公司雄东片区A单元安置房及配套设施项目施工总承包二标段项目部

2020 年  8  月 3  日

目  录

第一部分 投标须知

第二部分 投标文件格式

# 第一部分：投标须知

## 一. 投标须知前附表

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司雄东片区A单元安置房及配套设施项目施工总承包二标段项目部 工程名称：雄东片区A单元安置房及配套设施项目施工总承包二标段项目 工程所在地：雄安新区雄东片区A单元（河北省保定市雄县） |
| 2 | 招标方式: 本次招标采取公开招标，先招后议的方式，本次招标活动采取投标人在招标人指定网上电子商务平台进行投标报价的方式进行。招标人指定的本次招标活动采用的电子商务平台网站为：www.webbiao.com，各投标人自行登录前述网站，完成企业投标注册及按时进行投标报价，电子商务平台相关事宜咨询电话：。 |
| 3 | 招标范围和要求: 一、招标范围：本工程所使用商品混凝土的生产、运输、装卸。 二、混凝土采购供应时间：自 招标人发出中标通知书 至工程完工。 三、工程概况： 1.本工程建筑面积约400000m2，钢筋混凝土剪力墙结构地上 2-14 层，地下2层，含地下车库、住宅、商业、公服、小学、幼儿园等。 2.本次招标活动不提供施工图纸。 四、混凝土的强度等级及采购数量：参见后面附表一。 |
| 4 | 混凝土的技术质量要求: 中标人提供的商品砼的质量必须全部符合国家、省、市及雄安新区现行相关规范和行业标准要求，各种技术参数和工作性能必须满足招标人的要求和现场施工的需要。主要原材料说明：水泥采用正规生产厂家生产的优质旋窑水泥；其他原材料必须符合国家、省、市、雄安新区及行业现行标准要求，大体积商砼采用的水泥原材必须提供合格可追溯的水泥原材水化热检测报告。对出现的质量问题中标人应在3天内递交招标人对质量问题的分析、整改、预防的书面报告。 其他要求详见图纸设计说明。 |
| 5 | 谈判阶段须提供投标文件:一式三份，投标文件盖章齐全后，共同密封于档案袋内，投标文件报价需与各家平台最终报价相同。谈判前应确保其密封完好。 |
| 6 | 合同价格确定方式:本次招标采用单立方固定综合单价形式，综合单价包含但不限于：人工费、材料费（含损耗）、机械费、装卸运输费、损耗费用、外加剂、管理费、利润、规费和全过程中的保险费用、税金（需提供增值税专用发票）等，即包括了从原材料采购、储存、加工、运输、卸货到本项目施工现场招标人指定位置的所有工序及费用。投标报价由各投标人自行根据本项目的实际情况，并结合自身技术、成本水平等因素自主确定。 |
| 7 | 混凝土数量的计量规则：每次或每个流水段浇筑完混凝土后，中标人必须于浇筑完成当日或次日对混凝土小票进行汇总（小票以项目部书面指定人员签字为准，其他人员签字无效），与各楼号主管工长核对小票。无误后，供货单位于每月20日前（不含20日）汇总递交项目部商务部门，进行工程量核对。 |
| 8 | 付款方式： 每月按双方核对一致的金额付款80%，主体结构封顶后三个月内付至100%。 每次付款前，中标人必须提供相应金额增值税专用发票及收据，由于招标人必要的付款流程造成的付款时间延误（实际供货金额超出预付款金额时），中标人不得以此为由延误发货，如有此情况发生，招标人有权终止合同。 |
| 9 | 1、投标保证金形式：银行转账。 2、投标保证金金额：人民币 20000 元（大写：贰万元整） 3、具体流程详咨询电子商务平台。 |
| 10 | 招标报名时间：2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 9 日18:00。 报名地点: 河北省保定市雄县河北建工集团。 联系电话：张学超15613363850 程义17743838093 报名时需提交营业执照及授权委托书等（携带被授权人身份证） |
| 11 | 网上竞价时间： 2020年8月10日10:00 ，如有变动，电话通知。 现场谈判时间： 2020年8月10日15:00 ，如有变动，电话通知。 |
| 12 | 投标人资质等级: 具有专业独立法人资格、预拌商品混凝土专业承包资质，提供工商管理部门核发的法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等资格文件（查看原件、留复印件、复印件盖公章）。 |
| 13 | 中标服务费：中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）【暂定】。 |
| 14 | 评标办法：按照先招后议的形式，采取网上公开报价，开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于6家，低于6家延长报名时间。 网上竞价阶段分为三个阶段： 模拟报价： 本阶段报价时间为30分钟，不淘汰 充分竞价： 本阶段报价时间为30分钟，保留率为80%，不低于7家。 一锤定音： 本阶段报价时间为30分钟，保留率为6家，进入谈判阶段。 谈判阶段：进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件3份，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，经招标人综合考虑，在保证供应和质量的前提下，在进入洽商谈判阶段的各投标人中择优选取信誉好、实力较强、价格最低者为中标单位。但招标人不以最低价格作为唯一的中标选择标准，招标人不承诺最低价中标。 为方便各投标人进行网上投标报价，招标人可对投标人进行网上竞价培训， 培训地址：石获南路66号1号商务楼11层（新华路与西二环交口西行500米路南） 平台咨询及培训电话：李增光13068774377 特别提示：投标人开通电子商务平台登录账号后，必须参加本次投标报价，否则今后不允许参加电子商务平台的其他招投标活动。 |
| 15 | 签订合同时间：中标公示后30日内。 |
| 16 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 监督小组成员：焦玉民18631165413 |

## 2.招标文件的组成

2.1 投标须知

2.2 投标文件格式

## 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表。

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件的规定程序、时间及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

## 4.对投标文件的要求

4.1 进入协商谈判阶段的投标人必须按照电子商务平台的最终报价向招标人提供纸质版投标文件。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.3.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.3.2未按招标文件要求标志、密封的

4.3.3投标文件实质性内容字迹模糊、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的。

4.3.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.3.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

4.4投标人递交的投标书应包括以下内容：

a. 投标函；

b. 法定代表人身份证明书

c. 法定代表人授权委托书；

d. 投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、质量认证等证件复印件；

（以上材料复印件需委托人签字盖公章）

e. 拟供应混凝土的原材料及设备说明；

f. 近三年主要业绩说明; 近三年的诉讼情况;

g. 承诺书（质量、供货时间和服务等）；

h. 混凝土投标报价表；

## 5. 投标报价

5.1投标报价说明：见招标须知前附表

5.2投标报价要求：见招标须知前附表

## 6. 网标报价后的商务谈判

6.1商务谈判会的主要内容

6.1.1商务谈判时间及地点如有更改电话通知。

6.1.2投标单位代表（授权委托人）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加商务谈判会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，视为其放弃投标。

6.1.3 由招标人同各投标人分别进行商务及技术方面的谈判。

6.2评标办法和标准：

由招标人开标小组综合考评各投标人企业实力、技术水平、业绩、价格、信誉等因素，择优选取信誉好、实力较强、价格最低者为中标单位；但招标人不以最低价格作为唯一的中标选择标准，招标人不承诺最低价中标。

## 7.投标保证金：

7.1如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

7.1.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

7.1.2投标人中标后不按时交纳履约保证金；

7.1.3投标人中标后不按规定时间签订合同的。

## 8.工期要求

工期要求：根据招标人的工程进度计划要求，满足招标人现场施工要求。

## 9.其他要求：

1. 中标人必须切实保证招标人的混凝土正常供应，招标人的混凝土尽量集中订货，但有零星需用时，只要每次需用混凝土数量不少于1m³时，投标人均必须予以及时供货。

2. 中标人有确保所供商品混凝土质量的技术力量、设备和管理制度，能够按照招标人在订货单中注明的工程名称、浇筑时间、浇筑部位、混凝土强度等级、数量及其它特殊技术要求，进行混凝土的供应。

3. 超过100立方的商品砼供应中标人必须有专人在施工现场负责协调车辆、处理商砼质量问题及可能出现的其他问题。

4. 中标人应根据招标人的通知及时安排生产和发货（到货时间不能迟于计划浇筑时间1小时），并应保证商砼供应的连续性，两车之间连续供应的最大间歇时间不得超过30分钟，间歇时间超过30分钟视为不能连续供应；全天间断供应时间累计不得超过2小时，底板混凝土等大方量浇筑时要保证泵车后有2辆罐车满载等候。如因混凝土供应的连续性无法保证，导致出现质量问题及误工的，所造成的经济损失由中标人负责。

5. 中标人不能按合同要求时间供应商品混凝土而造成招标人工程停工损失的，由中标人负责赔偿。

6. 中标人提供的混凝土的质量由中标人会同建设单位及现场监理按国家、省、市及雄安新区及行业相关规范要求对其进行取样送检，检测机构为建设单位指定的具有相应资质的试验室负责砼的强度检验。

7. 中标人供应的商品混凝土每车必须随车提交齐全的《质量证明书》等相关技术资料，如资料不全或者与实物不符，招标人有权拒收。

8. 中标人供应的商品混凝土质量，必须满足设计要求及国家、省、市及雄安新区现行标准，确保质量优良，如中标人提供的混凝土质量不合格或性能（如坍落度）不满足招标人要求，中标人应无条件予以退货，并承担由此对招标人所造成的全部损失及赔偿责任，对混凝土出现的质量问题未及时递交书面报告、出现两次以上（含）同一问题的招标人及视造成损失的严重程度将对中标人采取罚款、清退等处理措施，罚款将从待支付资金中无条件自动扣除。

9.中标人与招标人签订合同后，在合同执行期间，不得以自身资金、招标人未及时支付商品砼款等各种理由，中断或拖延本项目的混凝土供应，否则由中标人承担违约责任，并赔偿招标人全部损失，招标人保留更换中标人权利。

10.中标人应严格按照国家、雄安新区及招标单位上级主管部门关于安全生产的管理细则，在本工程中或现场内外，由于自身原因造成的质量及安全事故等损失，费用均由中标人负责。

11. 中标人施工人员进入现场后必须服从招标人现场人员的指挥、管理及调配。

12.投标人报价必须包含新冠肺炎疫情防控的相关工作及费用，并且必须服从招标人对其进行疫情防控的相关管理。

13.中标人开具的票据必须是由中标人从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票;中标人必须保证提供给招标人的发票的票面数据与中标人缴销税务机关和中标人所留存的发票存根联填列数据相符；因中标人提供的发票不符合税务部门的要求，导致招标人从分包方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给招标人造成的经济损失，由中标人负责赔偿。

# 第二部分   投标文件

雄东片区A单元安置房及配套设施项目施工总承包二标段项目商品混凝土

投标文件

投标人:

法定代表人：（盖章）

2020年   月    日

目 录

- 投标函

- 法定代表人身份证明书

- 法人授权委托书

- 投标人营业执照、资质证书、安全生产许可、证质量认证等证件复印件

- 拟供应混凝土的原材料及设备说明

- 近三年主要业绩说明、近三年的诉讼情况

- 商品混凝土投标报价表

一、投 标 函

致： 河北建工集团有限责任公司雄东片区A单元安置房及配套设施项目施工总承包二标段项目部

1、根据你方 雄东片区A单元安置房及配套设施项目施工总承包二标段项目 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、材料验收标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥        ）。并按图纸、合同条款、材料验收标准和工程量清单的条件要求承担上述工程的材料供应，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的交货时间完成并按甲方要求及时供货，保证供货材料质量符合国家标准及图纸要求。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第5条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币    0   元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

## 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

## 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人 ，现授权委托                  (单位名称)的         （姓名） 为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团有限责任公司承建的雄东片区A单元安置房及配套设施项目施工总承包二标段项目所需预拌商品混凝土采购的投标事宜，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）  性别：         年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月     日

注：受委托人身份证复印件附后

## 四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可、证质量认证等证件复印件

## 五、拟供应混凝土的原材料及设备说明

1.水泥采用：        牌       级        水泥

2.砂子产地：

3.石子产地：

4.拟供应本项目的搅拌站的地址：

①

②

③

投标人(盖章)：

法定代表人 （签字）：

或委托代理人(签字):

2020年    月   日

## 六、近三年主要业绩说明、近三年的诉讼情况

## 七、商品混凝土投标报价表（此表需盖章）

我单位完全响应招标人的招标文件要求，愿以下述报价承接混凝土供应工作：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量（暂定） | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 月结80%，主体封顶3个月后支付至100%方式报价 |
| 1 | C15混凝土 | M3 | 13849 |  |  |  |
| 2 | C20混凝土 | M3 | 41152 |  |  |  |
| 3 | C25混凝土 | M3 | 23836 |  |  |  |
| 4 | C30混凝土 | M3 | 108215 |  |  |  |
| 5 | C35混凝土 | M3 | 114742 |  |  |  |
| 6 | C40混凝土 | M3 | 51263 |  |  |  |
| 7 | C45混凝土 | M3 | 565 |  |  |  |
| 8 | C50混凝土 | M3 | 13677 |  |  |  |
| 9 | 接收承兑增加费 | M3 | 367398 |  |  | 不计入投标总价 |
| 10 | 承兑接收比例 | % | - | % | - | 不计入投标总价 |
| 11 | 增值税税率 | % | - | % | - | 不计入投标总价 |
| 12 | P6抗渗混凝土增加费 | M3 | 1 |  | - | 不计入投标总价 |
| 13 | P8抗渗混凝土增加费 | M3 | 1 |  | - | 不计入投标总价 |
| 14 | P10抗渗混凝土增加费 | M3 | 1 |  | - | 不计入投标总价 |
| 15 | 轻集料混凝土增加费 | M3 | 1 |  | - | 不计入投标总价 |
| 16 | 早强混凝土增加费 | M3 | 1 |  | - | 不计入投标总价 |
| 17 | 细石混凝土增加费 | M3 | 1 |  | - | 不计入投标总价 |
| 18 | 冬施防冻混凝土增加费 | M3 | 1 |  | - | 不计入投标总价 |
| 19 | 膨胀混凝土增加费 | M3 | 1 |  | - | 不计入投标总价 |
| 二 | 预付款方式报价（不计入投标总价） |
| 1 | C15混凝土 | M3 | 13849 |  | - | 不计入投标总价 |
| 2 | C20混凝土 | M3 | 41152 |  |  | 不计入投标总价 |
| 3 | C25混凝土 | M3 | 23836 |  |  | 不计入投标总价 |
| 4 | C30混凝土 | M3 | 108215 |  |  | 不计入投标总价 |
| 5 | C35混凝土 | M3 | 114742 |  |  | 不计入投标总价 |
| 6 | C40混凝土 | M3 | 51263 |  |  | 不计入投标总价 |
| 7 | C45混凝土 | M3 | 565 |  |  | 不计入投标总价 |
| 8 | C50混凝土 | M3 | 13677 |  |  | 不计入投标总价 |
| 三 | 总价 |  |  |  |

说明：

- 以上为暂估工程量，以最终结算工程量为准，招标人不承诺平均划分标段；

- 商品混凝土价格为含税、含运费的到场价格，开具的发票应具可追溯性。

- 二次议标价格不得高于网络平台投标价格。

- 如投标人有明显不平衡报价，甲方有权利调整修改。

投标人：                                （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

时间：    年    月    日