中共石家庄市委党校迁建暨高等级公共人防工程项目工程施工总承包第一标段地下车库防水专业分包 工程

招  标  文  件

招   标  人：河北建工集团有限责任公司

2018年05月

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

一、招标公告

中共石家庄市委党校迁建暨高等级公共人防工程项目工程施工总承包第一标段防水工程专业分包招标公告

河北建工集团有限责任公司现对 中共石家庄市委党校迁建暨高等级公共人防工程项目工程施工总承包第一标段 项目地下车库防水工程专业分包进行招标。现将有关招标事项公告如下：

- 工程概况：本工程建筑面积约52281㎡，结构类型: 框架结构。

工程做法：

- 地下室顶板防水： 1.5mm厚反应粘结型湿铺类防水卷材+1.5mm厚反应粘结型湿铺类防水卷材（阻根型）；

地下室外墙：1.5mm厚反应粘结型湿铺类防水卷材1.5mm厚反应粘结型湿铺类防水卷材（阻根型）；

地下室底板：滚涂水泥基渗透结晶涂料防水层+1.5mm厚反应粘结型湿铺类防水卷材。

2、项目地点：石家庄市鹿泉区上寨乡北寨村。

3、招标范围：本工程防水部分包括地下室底板防水，顶板防水及外墙防水，防水工程材料选用符合施工要求的优质产品。

4、标段划分：一个标段。

5、计划工期：满足招标人施工节点要求，工期约60天。

6、质量标准：河北省“安济杯”

7、承包方式：包工包料

8、投标单位资格要求

投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有防水专业承包贰级及以上资质，持有建设行政主管部门颁发的资质证书；投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

9、投标方式

本次投标先在中鼎嘉华集采网上进行竞价，竞价后进行洽商谈判议价。投标人须先到项目部报名，资格预审通过后，电话通知符合资格的投标人，到中鼎嘉华集采网注册下载招标文件。

平台网址www.cnzhongcai.com投标人需登录中鼎嘉华集采网商务平台按网站要求进行注册，注册时可咨询网站技术负责人。

网站技术负责人：赵峰坤（平台联系人），电话0311-68092081

手机：18630162229

10、报名时间及领取招标文件

报名截止时间： 2018年05月15日18：00时。

开 标 时 间 ： 2018年05月16日9：00时。

11、联系人及电话

项目联系人：宋卓隆（项目经济师），电话18131186161

河北建工集团有限责任公司

2018年05月11日

二、投标须知附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中共石家庄市委党校迁建暨高等级公共人防工程项目工程施工总承包第一标段地下车库防水工程专业分包工程 |
| 2 | 建设地点 | 石家庄市鹿泉区上寨乡北寨村 |
| 3 | 工程概况 | - 本工程建筑面积52281㎡；结构类型: 框架结构。 - 地下室顶板防水： 1.5mm厚反应粘结型湿铺类防水卷材+1.5mm厚反应粘结型湿铺类防水卷材（阻根型）； - 地下室外墙：1.5mm厚反应粘结型湿铺类防水卷材1.5mm厚反应粘结型湿铺类防水卷材（阻根型）； - 地下室底板：滚涂水泥基渗透结晶涂料防水层+1.5mm厚反应粘结型湿铺类防水卷材。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 河北省“安济杯” |
| 6 | 招标范围 | 地下室底板防水，顶板防水及外墙防水 |
| 7 | 计划工期 | 60日历天 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照； 投标人具有防水专业承包贰级及以上资质，持有建设行政主管部门颁发的资质证书； 投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 |
| 10 | 报价方式 | 按报价单中分项单价方式进行报价 |
| 11 | 投标限价 | 万元 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | - 投标保证金形式：电汇、网银转账。 - 投标保证金金额：人民币10万元整（大写：壹拾万元整） - 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还 最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 14 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在中鼎嘉华集采网商务平台上进行。平台网址为：www.cnzhongcai.com |
| 15 | 网上开 标时间 | 开标时间: 2018年05月16日9时00分； |
| 16 | 谈判时间 | 2018年05月15日15时00在项目部会议室（此时间为暂定时间，具体时间由招标人确定） |
| 17 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。技术部分只提供电子版并上传电子商务平台。 投标单位小于等于5家时，采用两轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余2～3家进入谈判阶段。 投标单位大于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 报价时间间隔为40分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件两份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写）。 |
| 18 | 评标委员会组成 | 分公司经理、项目经理必须担任评委，其他评委人数不少于3人。总评委人数为单数。 |
| 19 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 20 | 履约担保 | 中标单位的投标保证金转为履约保证金。根据合同规定进行返还。中标单位需承担竞标平台使用费，使用费标准：中标工程总造价的千分之一，最高不超过一万元。 |
| 21 | 招标人联系方法 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 联 系 人：宋卓隆（项目部经济师）联系电话：18131186161 |
| 22 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：河北建工物流有限公司电子商务招标平台 联系人：赵峰坤 联系电话：18630162229 |
| 23 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：焦玉民，联系电话：0311-87056639 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求

3.1本招标工程质量要求详见投标须知前附表。

4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。

5、发标及踏勘现场

5.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在投标截止时间 2 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

11.2 投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1投标函；

11.2.2法定代表人身份证明文件；

11.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

11.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

11.2.5营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件

11.2.6投标人业绩表及要求的同类业绩合同复印件

11.3 商务部分主要包括下列内容：

11.3.1封面；

11.3.2工程项目报价表；

11.4 技术部分主要包括下列内容：

11.4.1施工组织设计

11.4.2组织机构人员表

12、 投标报价及投标最高限价

12.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。

12.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

12.3本工程所需的所有材料投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

12.4投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

12.5投标报价所包含的内容明确如下：

（1）施工图纸、河北省2012预算定额、现场条件、工期、质量要求以及投标单位自身的经济、技术实力等。

（2）投标人报价时，须将工程劳务费、材料费、自身机械工具费、辅材费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、规费、税金等一个合格的分包方应该考虑到的费用均包含在内。

（3）细部处理费用，如塔吊基础与主题基础部分相交处的防水施工等；

（4）自然气候、国家性重大会议、政策影响造成停、窝工的费用；

（5）专项方案以及施工过程及竣工资料的编制、整理、报验；

（6）临电内容：①二级以下（不含二级）配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；

（7）装卸车：负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，现场内倒运、分类码放及挂牌标示；

（8）承包人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽(由发包人统一配备，费用由承包人负担)、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；

（9）不可避免的工程间隙时间。

（10）承包人施工现场人员统一着装（费用由承包人负担)。

（11）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。这些风险因素已经包括在合同价款中。

(12)农民工预储金：中标金额的4%；农民工保证金：中标金额的3%；农民工工伤保险：中标金额的1%；

（13）配合费；

（14）水电费；

13、投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

14.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15、投标保证金

15.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。中标人的投标保证金自动转为履约保证金。

15.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

15.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

(五) 开  标

16、开标

16.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

16.2 开标程序：

16.2.1网上竞价阶段：

经过中鼎嘉华集采网商务平台注册，投标单位应按规定的时间及要求上传投标文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分（施工组织设计及组织机构人员表）电子版资料需按照规定进行上传。

16.2.2谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供两份装订好的纸质版投标文件。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价部分按照最终的竞价进行填写。

(六) 评  标

17、评标

17.1评标的依据

招标文件和投标文件。

17.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

17.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

27、中标通知

27.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

27.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

28、签订合同

28.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

28.2拒签合同

28.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

28.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

四、 合 同 主 要 条 款

一、工程质量：达到国家现行验收规范合格标准，河北省“安济杯”（该工程性质特殊，必须严格执行国家现行规范标准）。

二、工程工期：如果因承包人原因造成工程不能按照承诺的时间完成，承包人每拖延一天应向发包人支付合同价款1%的违约金。

三、安全施工：

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、发包人管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于承包人安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

2、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

四、工程款（进度款）支付

（1）进度款按月支付。承包人必须每月25日前将所完成的工程量报发包人。发包人于每月10日前对承包人上一个月完成的工程量给予核实。确认后7个工作日内，按照甲方确认的价格，支付承包人确认工程量的50%。

（2）承包人全部工程完成，试验检测合格，工程竣工验收合格后支付到合同总额的70%，工程全部结算完成，通过验收后甲方拨付相应工程款28日内付到分包总结算价款的90%，剩余10%作为质保金。质保金待工程竣工验收满五年后无任何质量问题（扣除因承包人原因造成的质量问题的处理所有费用后）七日内付清（无利息）。

（3）承包人应向发包人出具建筑工程增值税专用发票作为收款凭证。

（4）增值税违约条款：分包方开具的票据必须是由分包方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票;分包方必须保证提供给承包方的发票的票面数据与分包方缴销税务机关和分包方所留存的发票存根联填列数据相符；因分包方提供的发票不符合税务部门的要求，导致承包方从分包方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给承包方造成的经济损失，由分包方负责赔偿。

（5）农民工预储金：中标金额的4%；农民工保证金：中标金额的3%；农民工工伤保险的：中标金额的1%；

（6）配合费；

（7）水电费；

五、承包人采购材料设备

承包人的所有材料必须满足图纸及招、投标文件的相关技术要求。选用符合施工要求的优质产品。

六、竣工决算时间及价款调整：

竣工验收合格后，乙方上报结算资料，甲方审核完毕后7日内支付。

工程开工前乙方必须把所购材料的厂家资料报甲方备案，材料价格必须经甲方确认。

计算规则：结算价格=综合单价（经市财政评审和政府审计后的价格）*对应单价项工程量*百分制考核（扣除农民工预储金、农民工保证金、农民工工伤保险及水电等应乙方承担的相关费用后，为最终结算价格）

结算依据：施工详图、变更、签证、洽商。

七、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求，甲方有权终止合同，并另行选择合作单位。

八、其它：

1、承包人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，乙方应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由甲方和监理确定。

2、承包人应与各单体工程总承包单位、监理单位建立良好的合作关系，工程资料及时报送总承包单位，由总承包单位统一进行资料整理工作。

3、一切解释权归招标人所有。

五、投标文件格式

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

五、投标保证金缴纳证明复印件

六、投标报价

七、施工组织设计及组织机构人员表

八、主要施工业绩一览表

一、投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2018年    月     日至2018年    月    日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

四、投标人营业执照、资质证书、

安全生产许可证等证件复印件

五、投标保证金缴纳证明复印件或扫描件

六、投 标 报 价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                                                                                                     （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

总说明

工程名称：                                                     第  页 共  页

本工程报价包含： 1、需要的内、外脚手架工程。 2、用于安全、文明施工工作中所用用工。 3、投标人施工区保卫及材料管理。 4、宿舍床铺按项目部要求摆放，保持干净、整洁。 5、装卸车：负责本工程所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车（包括场外租赁站等）及二次倒运，按招标人要求分类定点码放，码放整齐，达到集团标准化的要求。 6、投标人需提供全部机械设备、工具、材料。 7、投标人需提供现场临电二级箱及以下至自带施工机械设备处的电缆、配电箱及现场照明灯具。 8、投标人需提供职工劳保安全防护用品。包括：安全帽、安全带，绝缘手套、绝缘鞋、口罩、防尘罩、雨鞋、雨衣。工人进出场胸卡、标有河北建工的统一工作服等（由发包方统一配置，由承包方付费）。投标人自备的劳保防护用品质量均应满足相关产品质量标准。 9、投标人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，承包人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用不予以另外支付。 10、投标人用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费、办理暂住证费用等一切费用。 11、防水做法如需基层清理，附加层等，单价应包含在相应防水做法中，不再单独体现基层清理、附加层等的费用。 12、措施费、配合费、管理费、检验试验费、资料报送及整理费、利润、规费、税金等（一个有经验的承包商应考虑到的）其他有可能发生的费用。 13、相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。这些风险因素已经包括在合同价款中。

柔 性 防 水 材 料 报 价 表

| 项目 | 施工做法 | 数量（㎡） | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下室顶板 防水 | 1.5mm厚反应粘结型湿铺防水卷材+1.5mm厚反应粘结型湿铺防水卷材（阻根型） | 13393.52 |  |  |
| 地下室外墙 | 1.5mm厚反应粘结型湿铺防水卷材1.5mm厚反应粘结型湿铺防水卷材（阻根型） | 9481.76 |  |  |
| 地下室底板 | 水泥基渗透结晶涂料防水层+1.5mm厚反应粘结型湿铺防水卷材 | 27528.58 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

七、技术部分

注：技术部分包括施工组织设计及组织机构拟配备人员表

各投标单位需在开标前将技术部分单独上传网上招标系统。

（1）施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

投标人自行设计施工组织设计所需要的表格。

（2）项目组织机构拟配备人员情况表

| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 级别 | 专业 | 主要施工经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、主要施工业绩一览表（可提供不少于两份合同复印件）

| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 合同价款 | 发包人 | 施工年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |