**新疆华电哈密2×100万千瓦煤电项目钢结构间冷塔钢结构安装工程专业分包招标公告**

河北建工集团有限责任公司现对新疆华电哈密2×100万千瓦煤电项目钢结构间冷塔安装工程进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。

**1、工程概况**

1.1工程名称：新疆华电哈密2×100万千瓦煤电项目钢结构间冷塔钢结构安装工程

1.2建设地址：新疆哈密市巴里坤县三塘湖矿区

1.3建设规模：2×1000MW高效超超临界间接空冷燃煤机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。本工程新建2座间冷塔，采用钢结构的自然通风冷却塔（双曲线型钢结构冷却塔）。基础采用钢筋混凝土环形筏板基础，基础内环半径69.2米，外环半径78.7米，基础高度1.5米，基础底标高-7.0米。上部为基础柱及梁板结构，双曲线型塔体底部直径147米,上部直径99米,塔体高210米。塔体为双向斜交空间网格结构,单塔重量约8500吨，两塔总重超17000吨，详见施工图纸。

**2、项目地点**：新疆哈密市巴里坤县三塘湖矿区

**3、招标范围**

本工程为设计图纸范围内（含变更）的钢结构工程施工，管桁架的拼装，环梁、马道、钢檩条、钢梯拼装焊接，钢结构彩板围护结构安装，钢结构及彩板安装前及刷漆补漆前除锈、防腐刷漆、防火涂料喷涂、场内运输（含二次倒运）等工作的所有工序施工。包括但不限于：到场钢结构构件的卸车、验收、保管等，完成所有工作内容所需的辅材、小中大型设备、吊装设备及吊具等，钢结构工程中所有钢构件的吊装、就位、钢构件焊接前的除锈、刷漆、补漆、防护涂料的施工及彩板围护结构安装，各种钢构件的原材试验、现场检测、复试等具体施工内容详见本工程的相应图纸及相关要求。

含本标段配合其他安装单位施工，各施工方案和危大工程专项方案的会议组织及专家论证费用。

**4、招标方式：**专业招标，本工程投标先在中采网招标平台上进行网上报价竞标，先招后议。

**5、标段划分**

5.1整体划分为 1个标段，选择 1个中标人。

5.2最高投标限价6600万元。

**6、计划工期**

#1机组节点：冷却塔外筒壁结构封顶2024年10月1日前，围护结构2024年12月1日前封闭完成。

#2机组节点：冷却塔外筒壁结构封顶2024年11月1日，围护结构2025年1月1日前封闭完成。

进场时间以招标人通知为准，具体施工节点由招标人制定（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

**7、质量标准：**满足中国华电集团有限公司达标投产要求，实现高水平达标投产，确保获得中国建筑工程钢结构金奖，确保获得中国电力优质工程，争创国家优质工程奖。

**8、承包方式：专业承包。**

**9、投标单位资格要求：**

本次招标采用资格预审。具体应符合下列条件：

9.1中华人民共和国境内注册的企业法人。投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（在评标期间尚未解除的）。投标人不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入“失信被执行人名单”（在评标期间尚未解除的）”。

9.2投标人应具备钢结构工程专业承包一级资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力（企业近五年2018年1月至今至少有一项已完工类似工程施工业绩）。

9.3投标人应通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，具有安全生产许可证，且上述证书有效。

9.4具备有效的安全生产许可证。

9.5本工程的项目经理必须具有一级注册建造师资质(建筑工程专业）和安全B证，2018年1月1日至投标截止时间至少担任过1个类似项目项目经理；项目技术负责人要求工程师及以上职称，2018年1月1日至投标截止时间至少担任过1个类似项目项目技术负责人；安全负责人需具备注册安全工程师执业资格，2018年1月1日至投标截止时间至少担任过1个类似项目项目技术负责人；项目其他管理人员需具备本岗位执业资格，并附相关从业证书，同时必须为本单位职工并提供与投标人签订的劳动合同和由政府社保部门出具投标人为其缴纳的社保证明。

**一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图象笔记不一致的，该电子证书无效。电子证书使用时限为180天，本人应确认该证书的使用时限，超出使用时限的电子证书无效。**

9.6投标人近5年内（2018年1月1日至投标截止时间）至少具有1个类似工程业绩，无不良业绩。投标人需要提供以上合同首页、盖章页、业主验收单、施工范围等扫描件。

9.7具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管、冻结。不接受近3年连续亏损的投标单位。

9.8在近3年内（2020年1月1日至投标截止时间）没有骗取中标、严重违约，所承包工程未发生重大及以上质量、安全责任事故。

9.9未发生借取他人或向他人出借资质或业绩的情况。

9.10投标人不存在尚未了结的重大诉讼案件。

9.11本工程不接受任何形式的联合体投标。

9.12与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

**10、投标方式**

公开招标，先招后议。本次投标网上竞价阶段在中采智信网招标平台上进行。中采智信网网址为：[http://webbiao.com](http://webbiao.com/)**投标人需登录中采智信网招标平台按网站要求进行注册，**注册流程咨询网站技术负责人，中采智信网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部。

**11、报名时间及招标文件领取**

报名时间：2023年12月1日08：00-2023年12月05日18：00，期间同步进行资格预审。

报名地点：报名不采用现场报名，网上报名后，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书（原件）、法定代表人授权委托书（原件）、营业执照（原件）、业绩表（原件）等相关文件，营业执照及业绩留存加盖公章复印件，其余留存原件。如有必要则对投标报名单位进行考察。原件同步邮寄到招标人处。

招标人将对业绩、信誉、人员配置、施工能力各方面进行资格预审，择优推荐至电子平台并电话通知合格的投标人。投标单位经招标人资格预审合格后方可注册登录中采网，在网站本招标项目处点击下载招标文件或向项目联系人索取招标文件。

**12、监督小组**

**本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。**

**13、联系人及电话**

项目联系人：何高峰：18832327064 邮箱：434502216@qq.com。

网站技术负责人：罗欢15128126431

招标监督小组成员：朱宏斌18803116718 滑哲：13903111530

集团纪检监察部监督人员：焦玉民0311-87817146

河北建工集团有限责任公司

2023年11月30日