河北省卫生健康委员会机关办公楼修缮工程

高低压配电专业分包工程

招  标  文  件

招标人：河北建工集团建筑装饰工程有限公司

2023年6月15日

总   目   录

第一章    投标须知及投标须知前附表

第二章    合同主要条款

第三章    合同文件格式

第四章    技术规范

第五章    图纸（另附）

第六章    工程量清单

第七章    投标文件格式

第一章  投标须知前附表及投标须知

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标、评标和定标

（六）合同的授予

一、招标公告

# 河北省卫生健康委员会机关办公楼修缮工程

# 高低压配电专业分包工程招标公告

河北建工集团建筑装饰工程有限公司现对河北省卫生健康委员会机关办公楼修缮工程高低压配电专业分包工程进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。

- 工程名称

- 河北省卫生健康委员会机关办公楼修缮工程高低压配电专业分包工程。

- 项目地点

- 石家庄市合作路42号

- 工程概况

建设单位：河北省卫生健康委员会、河北省政府投资项目建设服务中心

建筑性质：多层民用建筑

本工程主题结构形式：剪力墙结构

- 四、招标范围

- 包含但不限于招标清单及招标图纸范围内所有的施工内容及材料设备，以及调试、竣工验收、保修等相关内容。

- 五、标段划分

- 本工程暂分为1个标段。

- 六、计划工期

- 通知进场时，40日历天内达到竣工验收条件。

- 七、质量标准

- 合格。

- 八、投标单位资格要求

- 投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有电力工程施工总承包三级或输变电工程专业承包三级资质；投标人具有良好的商业信誉，必须具有专业承包所必须的设备、专业技术能力及资金实力。

- 1.投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有相应的 电力工程施工总承包三级或输变电工程专业承包三级及以上资质，持有建设行政主管部门颁发的资质证书；投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

- 2.具有良好的商业信誉，必须具有专业承包所必需的人员、设备、专业技术能力、对外协调能力及资金实力。拟派项目经理需为机电工程专业二级注册建造师，有效的安全B本，无在建工程。

- 3.具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；

- 4.各供应商需通过"信用中国"网站等查询信用记录（http://www.creditchina.gov.cn/）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的单位拒绝其参与招标活动；

- 5. 2020年 6 月 15 日至今，合同额在 200 万元及以上同类业绩一项。（以合同为准）

九、报名及资格审查

- 报名时间：5天，期间同时进行资格审查。

- 报名地点：石家庄市桥西区石获南路66号建工大厦13楼经营部

- 报名条件：

- 1.法定代表人身份证明书

- 2.法定代表人授权委托书

- 3.营业执照

- 4.资质证书

- 5.项目经理证照

- 6.安全生产许可证

- 7.相关业绩

- 8.信用中国查询结果

- 9.投标保证金汇款凭证（开标前一天提供即可）

- 10.踏勘证明

- 11.与公司没有合作经历的投标方需要填写准备专业分包方综合考察表

- 12.相关业绩：需提供合同关键页扫描件、中标通知书（如有）

- 投标保证金：

- 1、投标保证金形式：电汇、网银转账。

- 2、投标保证金金额：人民币40000元（大写：肆万元整）

- 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：

- 账户名称：河北建工集团建筑装饰工程有限公司

- 账号：13050161503600000798

- 开户行：中国建设银行石家庄中山西路支行

- 4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

- 投标人需提供以上资料加盖鲜章的原件复印件，装订成册，切勿散页，与招标人没有合作经历的投标人务必填写分包商基本情况表，并按照其要求准备材料。

- 报名方式：投标人需携带报名材料到指定报名地点进行报名，报名时，请携带各类资格证明文件原件，以待查验。

- 网标阶段：报名成功的投标人注册并登录（http://webbiao.com）中采智信网招标平台，找到项目并点击我要报名，等待审核通过可进行报价

十、领取招标文件

资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由经营部（或项目部）推荐投标人名单至中采网招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。平台网http://webbiao.com，注册时可咨询网站技术负责人。

- 投标方式

- 本次投标先在中采网上进行竞价，竞价后进行线下洽商谈判。

十二、联系人及电话

项目部： 常云朋 联系电话：18632102595（踏勘）

经营部：王峤枫  联系电话：18332150808（报名）

监督部门：张垚萌  联系电话：0311-67903219

河北建工集团建筑装饰工程有限公司

2023年6月15日

二、投标须知附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 河北省卫生健康委员会机关办公楼修缮工程 |
| 2 | 建设地点 | 石家庄市合作路42号 |
| 3 | 工程概况 | - 建设单位：河北省卫生健康委员会 建筑性质：多层民用建筑 工程耐火等级：地上二级，地下一级 本工程主题结构形式：剪力墙结构 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料包报装手续包验收 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 包含但不限于招标清单及招标图纸范围内所有的施工内容及材料设备，前期报装手续办理、施工图纸深化、报送电力局审图，包施工、包设备材料、包验收供电，包质保，包施工期间临时供电保障措施等。 |
| 7 | 计划工期 | - 通知进场时，40日历天内达到竣工验收条件 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 1、具有独立企业法人资格，具有有效的安全生产许可证；电力工程施工总承包三级或输变电工程专业承包三级及以上资质。 2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理； 3、本次招标不接受联合体投标； 4、项目经理为在本单位注册的二级机电工程建造师，并具备有效的资格证书。安全B本，无在建工程。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘，但必须踏勘现场，否则不得参与投标 |
| 10 | 报价方式 | - 采用单价报价方式。投标人报价时，应将构成明细附在报价表后，包括但不限于材料费、人工费、措施费、管理费、税金等内容。 - 品牌要求： - (1)高低压柜(箱)断路器、隔离开关等主要元器：常熟、北元电器、上海人民(上联)电器；（2）变压器：顺特电气、中电电气、天津特变；（3）电缆、电线：江苏宝胜、津成、新宝丰、会友、小猫；（4）母线：ABB、西门子、施耐德 3、对报价包含内容的明确： ⑴二次深化设计、施工及保修包含的全部工作内容；⑵承包范围内所需要的主材费、辅助材料费、人工费、机械费、二次搬运费、机具、工具用具等应计取的费用；⑶组织措施费、企业管理费、利润、税金及各种规费； ⑷特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；⑸安全文明及环保施工费用; ⑹自然气候、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；⑺专项方案、专家论证方案以及竣工资料的编制、整理、报验，专家论证由当地安监部门组织，费用由承包方支付；⑻临建内容：①宿舍内设施、床铺搭设；②食堂内灶台等布置搭设；⑼临电内容：①一级以下配电箱、电线、电缆的敷设布置;②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护; ⑽装卸车：负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，现场内倒运、分类码放及挂牌标示；⑾承包人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽(由发包人统一配备，费用由承包人负担)、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；⑿不可避免的工程间隙时间。（13）本次包括但不限于本次电力增容工程图纸深化设计费用，所涉及到的手续及验收费用，临时变电站租赁、临时电缆连接等所有与该工程有关的其他费用，达到最终合格交付使用的条件。 |
| 11 | 投标限价 | / |
| 12 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | - 投标保证金形式：电汇、网银转账。 - 投标保证金金额：人民币4万元整（大写：肆万元整） - 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 账户名称：河北建工集团建筑装饰工程有限公司 账号：13050161503600000798 开户行：中国建设银行石家庄中山西路支行 4、投标保证金的退还 最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 14 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在中采网电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com |
| 15 | 开标时间 | 开标时间: 2023年6月21日10:30 ，结束时间2023年6月21日11:30 ，30分钟一轮；如有变更，另行通知； |
| 16 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。技术部分只提供电子版并上传电子商务平台。 投标单位大于5家时，①第一阶段报价截止后保留70%*报价家数进入第二阶段报价;③第二阶段报价只能在第一阶段报价的基础上往低报，截止后3家进入谈判阶段。报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件两份（一正一副，按要求密封完好），谈判地点为留营大厦A座13楼会议室。 |
| 17 | 评标委员会组成 | 相关部门负责人及项目经理 |
| 18 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，具体详见评标办法。招标人不承诺最低价中标。 |
| 19 | 履约担保 | / |
| 20 | 招标人联系方法 | 招 标 人：河北建工集团建筑装饰工程有限公司 经 营 部：王峤枫 ，18332150808 项 目 联 系 人： 常云朋，18632102595 |
| 21 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：中采网电子商务招标平台 联 系 人： 罗欢，15128126431 |
| 22 | 招标监督人及联系方式 | 联系人：张垚萌，联系电话：0311-67903219 |
| 23 | 其他需要说明的内容 | 本专业工程施工期间，应做好不断电保障措施，施工现场准备临时箱变维修备件及其他各项保障措施。因分包单位原因造成的断电或维修不及时，影响业主单位正常办公，应对分包单位进行罚款处理。 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求

3.1本招标工程质量要求详见投标须知前附表。

4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。

5、发标及踏勘现场

5.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分）

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1 投标人若对招标文件有疑问，应及时以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人及时以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，招标人可及时对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1 投标文件由投标函部分、商务部分组成。

11.2 投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1投标函；

11.2.2法定代表人身份证明文件；

11.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

11.2.4营业执照、资质证书、安全生产许可证副本、建造师注册证书及建安B本证书复印件；

11.3 商务部分主要包括下列内容：

11.3.1封面；

11.3.2工程量清单报价说明；

11.3.3工程项目报价表。

11.4 技术部分主要包括下列内容：

11.4.1施工方案说明

11.4.2主要施工方案、技术措施

11.4.3投入施工的主要物资和机械设备情况

11.4.4投入劳动力的安排计划

11.4.5确保工程质量目标的技术组织措施

11.4.6确保安全文明生产、环境保护的技术组织措施

11.4.7项目班子配备情况（包括项目管理机构配备情况、项目管理机构配备情况辅助说明资料）

11.4.8施工工期进度表或施工网络图

11.4.9除招标人供货材料外，由投标人供货或生产加工的材料、产品的主要技术参数、技术性能说明、国家权威部门出具的产品检测报告、产品的设计、加工制造、安装（周期）等方面采取的技术措施、产品的技术资料、产品的技术服务和维修服务的内容和措施、交货期承诺等。

12、 投标报价及投标最高限价

12.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。

12.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复、增加或减少。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

12.3本工程所需的所有材料投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

12.4投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

12.5投标报价所包含的内容明确如下：

（1）工程涉及深化及二次设计、制作加工、运输、检验试验、施工及保修等图纸包含的全部工作内容；

（2）承包范围内所需要的材料费、人工费、脚手架搭设、一切辅助材料费、人工费、机械费、二次搬运费、机具、工具用具等一切可能涉及的费用；

（3）组织措施费、企业管理费、利润、税金及各种规费；

（4）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（5）安全文明及环保施工费用；

（6）自然气候、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；

（7）专项方案、专家论证方案以及竣工资料的编制、整理、报验，专家论证由当地安监部门组织，费用由承包方支付；

（8）临电内容：①一级以下配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；

（9）装卸车：负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，现场内倒运、分类码放及挂牌标示；

（10）承包人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽(由发包人统一配备，费用由承包人负担)、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；

（11）不可避免的工程间隙时间。

（12）承包人统一着装（费用由承包人负担)。

（13）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。无论招标人是否提及，但这些风险因素已经包括在投标（或合同）价款中。

13、投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

14.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

15、投标保证金

15.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4投标保证金的退还

中标人与招标人签订合同后5个工作日内全部返还给投标人（无息）。

15.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

15.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

16、投标文件的上传及提交

16.1在中采网注册并投标的单位应按规定的时间及要求上传投标文件，网上竞价阶段只填写报价部分。

16.2 谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。

16.3 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。

（四） 投 标

17、投标的截止时间

17.1 投标截止时间详见投标人须知前附表。

17.2 招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18、迟交的投标文件

18.1 招标人在本须知规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

19、投标文件的补充、修改与撤回

19.1 投标人在竞价阶段进行竞价时，到规定的截止时间前，投标报价可根据投标单位自身情况进行修改，但到规定的时间后，电子招标系统将根据招标办法规则自动进行高位淘汰程序。

19.2 进入谈判阶段后，投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。对无正当理由提高其报价的，投标文件将被拒绝，投标单位将被记录不良记录。

(五) 开  标

20、开标

20.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

20.2 开标程序：

执行投标须知前附表规定。

21、投标文件的澄清

21.1 投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人授权代理人的签字或加盖投标人法人单位公章。

21.2 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

21.3 投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质内容。

(六) 评  标

22、评标

22.1评标的依据

招标文件和投标文件。

22.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

22.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行综合评审。详细的评分办法见后附件。

（七）中标通知

23、中标通知

23.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后5日内向中标人发出中标通知。

23.2在向中标人发出中标通知后，不通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

24、签订合同

24.1中标人收到中标通知后，与招标人签订合同。

24.2拒签合同

24.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

24.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

第二章  合 同 主 要 条 款

一、工程质量：合格

二、工程工期：45日历天

三、安全施工：

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、发包人管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于承包人安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

2、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

四、工程款（进度款）支付

在建设单位资金到位的情况下,（1）合同签订后，付预付款，预付款金额为工程合同额的30%，预付款由现场管理部视情况扣回；

（2）每月25日，由承包人向发包人及监理工程师报送上月20日至当月19日已完成合格的工程量及相关资料，经发包人及发包人委托的造价咨询单位、监理单位确认后，支付已完工程量价款的80%。

（3）承包人全部工程施工完成并具备交付使用的条件，由承包人向发包人及监理工程师上报完成工程量及相关资料，经发包人及发包人委托的造价咨询单位、监理单位确认后，支付至已完工程量价款的90%。

（4）在工程竣工验收合格并满足政府相关部门验收要求，承包人按照竣工结算条款中的相关约定，提交结算报告及相关结算资料，发包人审核后双方进行结算，经发包人委托的审计单位审计完成支付至结算总造价的95%；剩余5％留做质量保修金。质量保证金在缺陷责任（二年）期满后的30日内支付，不计利息。

（5）承包人在以上节点提请付款前需提供相应完整的工程档案技术资料及付款申请单，并提供相应付款金额的增值税专用发票和不拖欠农民工资证明，否则发包人不予以付款。

（6）承包人必须按相关文件要求实行农民工实名制管理制度，承包人在本项目工程中必须保证不拖欠农民工工资，并提供支付农民工工资的证明材料。无论发生何种情况，对未按时支付农民工工资而产生的纠纷，发包人不承担责任。因承包人拖欠农民工工资、设备材料款、租赁费、分包工程款等，而使工期延期或给发包人造成负面影响，发包人保留追究承包人法律责任的权利。

五、承包人采购材料设备

承包人的所有材料必须满足图纸及招、投标文件的相关技术要求。

六、竣工决算时间及价款调整：

竣工验收合格后，乙方上报结算资料，甲方相关部门审核完毕并签字确认后，乙方开具合规发票，甲方在收到发票后7日内支付。

工程开工前乙方必须把所购材料的厂家资料报甲方备案，材料价格必须经甲方确认。

合同单价未包括的单价确定原则：由双方另行协商确定价格。如变更减少的，扣除投标报价中相应项。

结算依据：施工详图、变更、签证、洽商。

七、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求，甲方有权终止合同，并另行选择合作单位。

八、其它：

1、承包人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，乙方应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由甲方和监理确定。

2、承包人应与各单体工程总承包单位、监理单位建立良好的合作关系，工程资料及时报送总承包单位，由总承包单位统一进行资料整理工作。

3、本专业工程施工期间，应做好不断电措施，施工现场准备临时箱变维修备件及其他各项保障措施。因分包单位原因造成的断电，影响业主单位正常办公，对分包单位进行罚款处理，具体额度由双方友好协商，协商不成时由甲方和监理确定。

4、一切解释权归招标人所有。

第三章  合 同 文 件 格 式（另 附）

第四章  技 术 规 范

执行国家现行相关规范标准，签订合同后提供。

第五章  图 纸（另 附）

第六章  工 程 量 清 单

详见附件：

第七章  投标文件格式

目    录

1、 投标文件投标函部分

2、 投标文件商务部分

3、 投标文件技术部分

招标

投标文件

项 目 名 称：

投标文件内容：    	 	投标文件商务部分

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人：                       （印鉴）

日        期：         年        月         日

目    录

一、法定代表人身份证明书

二、授权委托书

三、投标函

四、投标保证金缴纳证明复印件

五、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                    的法定代表人，现授权委托   （单位名称）     的         为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                               的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明

代理人：           （签字）  性别 ：        年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                                  （印鉴）

授权委托日期：      年    月    日至     年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

三、投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标总价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中2020年5月20日完成并移交全部工程，工程质量达到  合格   标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币  / 元的投标保证金。

7、 我方完全理解你方不以最低价为唯一中标条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人：                                   （印鉴）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

年     月    日

四、投标保证金缴纳证明复印件或扫描件

投 标 总 价

招   标   人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                                                                     （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

总说明

工程名称：                                                     第  页 共  页

（1）工程涉及深化及二次设计、制作加工、运输、检验试验、施工及保修等图纸包含的全部工作内容； （2）承包范围内所需要的人工费、材料费、一切辅助材料费、人工费、机械费、二次搬运费、机具、工具用具等应计取的费用； （3）组织措施费、企业管理费、利润、税金及各种规费； （4）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用； （5）安全文明及环保施工费用； （6）自然气候、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用； （7）专项方案、专家论证方案以及竣工资料的编制、整理、报验，专家论证由当地安监部门组织，费用由承包方支付； （8）临电内容：①二级以下（不含二级）配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护； （9）装卸车：负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，现场内倒运、分类码放及挂牌标示； （10）承包人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽(由发包人统一配备，费用由承包人负担)、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等； （11）不可避免的工程间隙时间。 （12）承包人统一着装（费用由承包人负担)。 （13）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。这些风险因素已经包括在合同价款中。

投标文件

技术部分要求

- 投标文件技术部分包括施工组织设计及项目组织机构配备表。

- 技术部分按招标文件要求进入谈判阶段后提供纸质版。

施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

投标人自行设计施工组织设计所需要的表格。

项目管理机构配备情况表

工程

| 职务 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 执业或职业资格证明 |  | 主要施工经历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 |  | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目规模 |

- 附件：

- 评标办法（综合评分法）

| 评分因素 |  |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计评分标准 （30分） | 总体概述 | 2分 | 工程整体有深刻认识、表述完整、清晰；措施先进，施工段划分清晰、合理，符合规范要求评委根据投标文件情况得 0-2 分 |
|  |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 8分 | 1、所报工期符合招标文件要求，否则投标无效； 2、网络计划编排合理、可行，关键路线清晰、准确、无错误，评委根据投标文件情况得 0-4 分，若此条缺项不得分； 3、进度保证措施可靠，冬、雨季施工措施具体可行，农忙保勤措施可信、可行评委根据投标文件情况得0-4 分，内容不全扣分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 | 5分 | 对各分部分项工程的施工方案和质量保证措施方案 完整、安全、经济、切实可行、措施得力，评委根据投标文件情况得 0-5分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 安全文明施工和环境保证措施 | 5分 | 针对项目实际情况，采用规范正确，有具体完整的措施和应急救援预案，措施齐全、预案可行（防 洪、防火、防触电、防坠落、防倒塌等），评委根据投标文件情况得0-5分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 项目管理班子的人员岗位 职责、分工 | 3分 | 项目管理班子的人员岗位职责、分工合理，人员配备齐全、专业技术过硬，评委根据投标文件情况得0-3 分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3分 | 投入计划与进度计划相呼应，满足工程施工需要， 投入计划合理准确，评委根据投标文件情况得 0-3分；内容不全扣分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 | 4分 | 1、对关键技术、工艺有深入表述得 0-2 分； 2、对重点、难点解决方案完整、安全、经济、切实可行、措施得力，得 0-2分，内容不全扣分，若此条缺项不得分。 |
| 2 | 投标报价评分标准 （70分） | 投标报价 | 70分 | 投标报价与拦标价一致的，得50分； 在拦标价基础上，每降低1个百分点，在50分的基础上增加1分； 百分比不为整数时采用内插法计算。 |
| 说明： 评标基准价为最低的投标报价。 |  |  |  |  |